计算机科学与技术  学院毕业设计（论文）周记         第 3   周

| 专业 | 计算机科学与技术拔尖班 | 题目 | Implementation and optimization of 3D Gaussian Splatting based Visual Navigation——基于3D高斯泼溅的视觉导航算法与实现 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 李钰杰 | 学号 | 22009200957 | 指导 教师 | 毋芳芳 |
| 1、主要工作内容和进展 |  |  |  |  |  |
| - 基本了解了run.py以及后续脚本调用流程。 - 了解了instance_imagenav_env.py、object_nav_env.py、pointnav_env.py三类任务的区别与联系。 - 基本了解了instance_imagenav_env.py中的核心方法的作用，参数传递。 - 从gibson数据集切换到hm3d数据集成功，并完成了导航任务可视化。 - 发现目前代码只开源了使用预定义好的目标位置，从环境中获取rgbd数据的代码并没有开源，调用语义高斯地图进行目标匹配并导航的代码也待作者更新。 |  |  |  |  |  |
| 2、存在的主要问题和解决办法与思路 |  |  |  |  |  |
| - 并不清楚从HM3D采集数据构建方法。可以使用habitat-sim接口自己生成从环境建图的方法。 - 语义信息获取途径并没有找到。进一步深入挖掘项目代码，如果未开源，可以根据论文使用maskrcnn或者尝试换用其他网络进行语义分割。 - 从pointnav切换到instance_imagenav从而获取实例图像并匹配的方法依然存在文件缺失的bug，原因是该部分代码并未开源，开源的代码中只使用了基本pointnav任务，不需要确实的文件。可以参考作者给出的示例数据来生成必须文件，并尝试切换到instance_imagenav任务。 |  |  |  |  |  |
| 3、下周工作计划 |  |  |  |  |  |
| - 尝试编写HM3D场景可视化脚本并采集rgbd数据。 - 使用GaussianConstruction中提供的方法对提取到的rgbd数据进行训练，构建3D高斯。 - 利用作者提供的示例数据集生成目标匹配所需的必要文件，尝试运行目标匹配方法。 |  |  |  |  |  |
| 4、导师意见 |  |  |  |  |  |
| 本周完成代码流程梳理、数据集切换及可视化，发现代码未开源核心模块，问题定位精准。建议按计划推进数据采集与 3D 高斯构建，遇技术瓶颈可结合论文思路灵活调整方案。望稳步落实计划，保持沟通。 指导教师（签名）： |  |  |  |  |  |

说明：1. 本表每周由学生填写，导师签署意见。

2. 此表格作为答辩资格审查材料之一。

3. 文中字体采用宋体小四号，行间距为固定值20磅。